Contenido

[Entradas: (23) 2](#_Toc145265250)

[Salidas: (7) 2](#_Toc145265251)

[Peticiones: (12) 2](#_Toc145265252)

[Archivos: (9) 3](#_Toc145265253)

[Interfaces externas: (1) 3](#_Toc145265254)

[Estimaciones: 3](#_Toc145265255)

# Entradas: (23)

Login: Usuario y contraseña

FormularioCompetidores: Nombre, Apellido, CI, Fecha, Escuela y Dojo

FormModificarComp: Nombre, Apellido, CI, Fecha, Escuela y Dojo

Panel de jueces: Ingresar puntaje

Registro de usuarios: Usuario, contraseña y asignar rol

Formulario de contacto: Nombre, Apellido, E-mail, Asunto y mensaje

# Salidas: (7)

Competidores: Datos de la tabla competidor

Dashborad: Numero de jueces, fase, estado, último competidor, último kata, último promedio

# Peticiones: (12)

Index: Iniciar sesión, visitar Cuk

Login: Ingresar

Panel de jueces: Enviar, Borrar, Descalificar

FormularioCompetidores: Agregar competidor

FormModificarComp: Agregar competidor

Competidores: Borrar y modificar

Registro de usuarios: Registrar usuario

Formulario de contacto: Enviar

# Archivos: (9)

Index

Login

Dashboard

Panel de jueces

Competidores

FormularioCompetidores

FormModificarComp

Formulario de contacto

Registro de usuarios

# Interfaces externas: (1)

Index: Visitar CUK

# Estimaciones:

Líneas de código estimadas: **4707 líneas**

Tiempo estimado: **7.5 meses**

Costos: **22,776$USD**